ÇALYŞNET GLOBAL

Единый проектный пакет

Глубокий анализ • Продуктовая спецификация • Исходный код • Бизнес-план • Web/PWA • План сборки APK

Объединены: “Çalyşnet Global v1.5” и “BarterNet Global — полный проект и код”
Дата подготовки: 19 октября 2026 г.

СТАТУС ПАКЕТА. Подготовлены единый документ, рабочий в браузере локальный демонстрационный интерфейс, FastAPI backend starter, SQL-схема, тестовые заготовки, Docker-файлы и сценарий CI для сборки Android debug APK. Сервер не опубликован; frontend ещё не интегрирован с API; APK в этой среде не был собран и проверен на устройстве.

Основное название продукта сохраняется: Çalyşnet Global.

# Как читать этот пакет

Этот документ — единая спецификация и реализационный план, а не утверждение, что все компоненты уже развёрнуты. Исходный ZIP содержит файлы кода. В документе подробно зафиксированы продуктовые решения, противоречия исходников, архитектура, API, бизнес-модель и критерии готовности.

Часть I — выводы глубокого анализа и единая спецификация.

Часть II — архитектура, данные, API, безопасность и бизнес-план.

Часть III — запуск, тестирование и создание APK.

Приложение — исходные коды ключевых файлов. Остальные вспомогательные файлы включены в ZIP-архив.

# Содержание

1. Краткое резюме

2. Глубокий анализ двух исходных документов

3. Согласованная продуктовая модель

4. Требования MVP и последующих версий

5. Пользовательские сценарии

6. Архитектура

7. Модель данных и API

8. Безопасность и доверие

9. Реализационный статус исходного кода

10. Бизнес-план и способы монетизации

11. Маркетинг и запуск пилота

12. Бюджетная модель без фиктивных обещаний

13. Дорожная карта

14. Запуск web/API

15. Создание Android APK

16. Критерии приёмки и тестирование

17. Риски и решения

18. Официальные источники

Приложение A. Backend main.py

Приложение B. SQL schema

Приложение C. Matching algorithm

Приложение D. Web prototype

Приложение E. Конфигурация сборки

# 1. Краткое резюме

Çalyşnet Global — двуязычная платформа на русском и туркменском языках для прямого обмена вещами, бесплатной передачи и бесплатного получения без обязательного встречного предложения. Вторая исходная концепция BarterNet расширяет перспективу: услуги и навыки, цепочки обменов, жалобы, модерация, репутация и более гибкое сопоставление объявлений.

Рекомендация: держать Çalyşnet Global единым публичным брендом и запускать поэтапно. Начать с маленького безопасного MVP в одном городе/регионе; не задерживать запуск блокчейном, платёжным эскроу, отдельным поисковым кластером или ИИ. Вначале главные задачи — ликвидность каталога, доверие, удобство бесплатного сценария и подтверждённые завершённые передачи.

## Главная продуктовая ценность

ALYŞ-ÇALYŞ — пользователь хочет обменять вещь и явно указывает, что хочет получить взамен.

MUGT — пользователь отдаёт вещь без оплаты и без встречного условия.

MUGT AL — пользователь может запросить бесплатную вещь даже тогда, когда ему нечего предложить.

Обмен услугами и навыками — расширение после того, как базовый сценарий вещей подтвердит спрос.

Многосторонние обмены — перспективная функция, а не обязательное условие первой публичной версии.

# 2. Глубокий анализ двух исходных документов

## 2.1. Что хорошо определено в Çalyşnet Global v1.5

Три пользовательских сценария описаны чётко и их нужно считать неоспоримым ядром.

Указаны основные поля объявления: владелец, название, описание, категория, тип, желаемый обмен, фото, место, статус и дата.

Есть ожидаемые направления API, в том числе health endpoint, listings, offers, requests и изменение статусов.

Правильно отмечено, что production-регистрация должна быть закрыта до настройки SMTP и что секреты нельзя хранить в коде.

Документ явно предупреждает: спецификация не доказывает, что сервер размещён или APK собран.

## 2.2. Что добавляет BarterNet Global

Архитектурная основа FastAPI + PostgreSQL, схема данных и прототип API.

Многосторонние цепочки A → B → C → A, услуги и навыки.

Жалобы, модерация, рейтинги, журнал действий и основные метрики продукта.

Поэтапный подход к Telegram, PWA, будущему ИИ-поиску и масштабированию.

Список мер против мошенничества и ориентиры на OWASP.

## 2.3. Обнаруженные противоречия и принятые решения

| Вопрос | Что расходилось | Единое решение |
| --- | --- | --- |
| Название | Çalyşnet Global и BarterNet Global выглядят как два продукта. | Публичное имя и Android package label — Çalyşnet Global. BarterNet — источник расширенных идей. |
| Бесплатное получение | В v1.5 бесплатное получение — сценарий получателя; в коде BarterNet receive_free представлен как отдельный тип объявления. | Типы объявлений: exchange, free, service. MUGT и MUGT AL — разные действия с одним типом free, чтобы получатель не обязан был публиковать собственную вещь. |
| Путь health | Указаны /api/health и /health. | Канонический endpoint — GET /api/health. При необходимости можно добавить /health как совместимый alias. |
| Модели заявки | В одном документе отдельные offers и requests; другой использует общий trade_requests. | В API оставлены совместимые endpoints /api/offers и /api/requests, а в БД используется общая таблица requests с request_type. |
| Хранение данных | Пример BarterNet хранит объявления в app.state.listings. После рестарта всё исчезает. | Новый стартовый backend использует SQLAlchemy и SQLite по умолчанию для local dev, с конфигурацией PostgreSQL для развёртывания. |
| Авторизация | Документация перечисляет вход, но демонстрационный API не защищает маршруты. | Добавлены регистрация, Argon2 password hashing, JWT и проверки владельца. Перед production нужны независимые security tests, throttling и hardening. |
| APK | Документы описывают предполагаемый CI, но не содержат подтверждённой сборки. | ZIP содержит Capacitor config и GitHub Actions workflow. APK не заявляется как готовый, пока workflow не отработал и файл не проверен на устройстве. |
| Мультиязычность | Требуется ru/tk на всех ключевых экранах; прототипы переводят только часть строк. | В демо есть RU/TK интерфейс для основных элементов; полный backend email-шаблон, ошибки и категория переводов остаются задачей production. |
| Фото | В требованиях фото есть, но рабочая загрузка не реализована. | В MVP это блокирующая production-функция для объявлений, но не для локального UX-прототипа. Не принимать произвольные публичные URL как безопасную замену загрузке. |

## 2.4. Ограничения исходных подходов

Простая HTML-страница не равна веб-сервису: localStorage не обеспечивает синхронизацию между пользователями.

Демонстрационный FastAPI код не становится готовой платформой только потому, что эндпоинты отвечают.

Рейтинг пользователя без объяснимых сигналов и процедуры апелляции может причинить ущерб; не делать автоматических выводов о мошенничестве.

Цепочка обменов требует управления участниками, отменами, сроками и разрешением конфликтов; это слишком сложно для обязательной функции первого запуска.

План расходов без выбранных тарифов, региона сервера, нагрузки и объёма фото был бы выдумкой; поэтому бюджет ниже построен как структура затрат и сценарии, а не обещание цены.

# 3. Согласованная продуктовая модель

| Режим | Кто инициирует | Объект в БД | Что требуется | Как завершается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALYŞ-ÇALYŞ | Владелец вещи публикует; другой пользователь отправляет предложение. | listing_type=exchange + request_type=exchange | Желаемый обмен и необязательное сообщение/описание предлагаемой вещи. | Обе стороны подтверждают условия; затем отмечают завершение. |
| MUGT | Владелец публикует бесплатную вещь. | listing_type=free | Название, описание, категория, место; без цены и встречного условия. | Владелец принимает запрос, резервирует и подтверждает передачу. |
| MUGT AL | Получатель ищет бесплатное объявление и отправляет запрос. | Та же listing_type=free; request_type=free | Не нужно собственное объявление или offer_item. | Автор бесплатного объявления отвечает на запрос. |
| Услуги/навыки | Пользователь предлагает услугу/навык и может получить отклик. | listing_type=service + request_type=service | Условия и описание услуги; денежная оплата не подразумевается по умолчанию. | Стороны договариваются и подтверждают завершение. |

Критически важно: бесплатное получение — не объявление «ищу бесплатно» в том же смысле, что вещь. Это поисковый/заявочный сценарий поверх бесплатного объявления владельца. Не требовать от получателя обмена, оплаты или размещения своего предмета.

# 4. Требования MVP и последующих версий

## 4.1. Обязательный минимум для публичного пилота

Каталог и карточка объявления с поиском, фильтрами по типу, категории и городу.

Регистрация, вход, выход, проверка email или другой надёжный механизм восстановления.

Создание, изменение, скрытие/резервирование и завершение своего объявления.

Обменное предложение и запрос бесплатного получения, включая правильные права доступа.

Фото с ограничением размера и разрешённых типов, модерация и возможность удалить фото.

Жалобы на объявление/пользователя, блокировка и админ-процесс реагирования.

Русский и туркменский языки на всех критических экранах, сообщениях и ошибках.

HTTPS, база данных, резервное копирование с пробным восстановлением, логи и мониторинг.

Правила сервиса, политика приватности, правила запрещённых объявлений и безопасной передачи.

## 4.2. Следующий этап

Избранное и уведомления.

Отзывы только после подтверждённой сделки; защита от взаимных накруток.

Telegram bot для уведомлений и ссылок; проверять Telegram initData на сервере, если появится Mini App.

Многосторонние цепочки обмена с явным подтверждением всех участников.

Прозрачное ранжирование; семантический поиск и распознавание фото только после сбора согласованного тестового набора.

## 4.3. Не делать обязательным в начале

Блокчейн: не решает проблему качества объявлений, доверия и физических передач сам по себе.

Платёжный эскроу: добавляет лицензионные, платёжные и юридические обязательства; не нужен для бесплатного обмена как базового ядра.

Сложная микросервисная архитектура: для небольшого пилота дороже и сложнее поддерживать.

ИИ-оценка «надёжности»: высокие риски ошибок, непрозрачности и несправедливых решений.

# 5. Пользовательские сценарии и исключения

Новая публикация exchange без desired_exchange должна отклоняться валидатором.

Для listing_type=free поле desired_exchange должно быть null/пустым.

Получатель бесплатной вещи может создать запрос без собственного объявления и без offered_item.

Пользователь не может запросить собственную вещь.

Нельзя принимать заявки к hidden/completed объявлению.

Только владелец или администратор изменяет объявление; только владелец объявления принимает/отклоняет запрос, а отправитель может отменить собственный запрос.

Принятие запроса должно резервировать объявление; завершение должно быть подтверждено сторонами в зрелой версии.

Пользователь может подать жалобу; закрытие жалобы требует администратора.

Подозрительные ссылки/контакты и попытки увести сделку в мошеннический канал должны обрабатываться понятными предупреждениями и ручной модерацией.

# 6. Архитектура

Рекомендуемый путь: PWA/мобильный web → HTTPS → FastAPI API → PostgreSQL. Изображения хранить отдельно в объектном хранилище. Redis, фоновые очереди и специальный поисковый движок подключать только после измеримого роста нагрузки.

Android / Chrome / будущая Capacitor-обёртка

|

HTTPS

|

FastAPI REST API

/        |        |       \

Auth    Listings   Requests  Reports

|

PostgreSQL

|

backup / logs / monitoring

| Компонент | Решение для MVP | Что нельзя забыть |
| --- | --- | --- |
| UI | HTML/CSS/JS responsive; сначала проверяемая PWA/web. | Демо сейчас локальное; для нескольких пользователей подключить API. |
| API | Python + FastAPI + Pydantic. | Валидация, авторизация, документация OpenAPI, единые ошибки. |
| DB | SQLite для локального запуска; PostgreSQL для окружения. | Production миграции, бэкапы, права и индексы. |
| Фотографии | Объектное хранилище на следующем этапе. | Размер, MIME, обработка, права доступа и срок хранения. |
| Auth | Argon2 password hashing + короткоживущий JWT starter. | Production: ротация/отзыв токенов, rate limit, сброс пароля, верификация email, защищённое хранение в Android. |
| Android | Capacitor wrapper вокруг web-интерфейса. | Нужны Android SDK, Gradle, сборка, подпись и тест на реальном телефоне. |
| Deploy | Docker Compose для локального dev; облачная публикация отдельно. | HTTPS, secret manager, мониторинг, бэкапы, проверка стоимости и региона. |

# 7. Модель данных и API

## 7.1. Основные таблицы

users: id, display_name, email, password_hash, preferred_language, role, is_suspended, created_at.

listings: id, owner_id, title, description, listing_type, category, city, item_condition, desired_exchange, status, created_at.

requests: id, listing_id, requester_id, request_type, message, offered_item, status, created_at.

reports: id, reporter_id, listing_id, reason, details, status, created_at.

## 7.2. Типы и статусы

| Поле | Допустимые значения | Правило |
| --- | --- | --- |
| listing_type | exchange / free / service | MUGT и MUGT AL используют free; receive_free не нужен как listing_type. |
| listing.status | active / reserved / completed / hidden | Скрытое объявление не должно участвовать в обычном поиске. |
| request_type | exchange / free / service | Должен совпадать с типом объявления. |
| request.status | pending / accepted / rejected / cancelled / completed / disputed | Изменение статуса проверяет роль и владение; нужно аудитировать переходы. |
| report.status | open / reviewing / resolved / dismissed | Изменять могут администраторы, не автор жалобы. |

## 7.3. Контракты API

| HTTP | Маршрут | Назначение и доступ |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/health | Проверка состояния и версии; открыт. |
| POST | /api/register | Создание пользователя; rate limit и email verification нужны до production. |
| POST | /api/login | Вход и выдача токена; необходима защита от перебора. |
| GET | /api/me | Профиль текущего пользователя; Bearer token. |
| GET | /api/listings?q=&type=&category=&city=&limit= | Поиск активных объявлений. |
| POST | /api/listings | Создание объявления; только вошедший пользователь. |
| GET | /api/listings/{id} | Карточка объявления; скрытые не должны становиться публичными. |
| PATCH | /api/listings/{id} | Изменение своего объявления/статуса или администратора. |
| GET/POST | /api/offers | Просмотр и отправка обменных предложений. |
| GET/POST | /api/requests | Просмотр запросов и запрос бесплатной вещи без offer_item. |
| POST | /api/service-requests | Отклик на услугу/навык. |
| PATCH | /api/requests/{id} | Ответ на заявку; владелец или отправитель для отмены. |
| POST | /api/reports | Создание жалобы. |
| GET/PATCH | /api/admin/reports | Просмотр и обработка жалоб; только admin. |

В текущем starter есть JWT, хеширование пароля Argon2, DB-модели и базовые проверки доступа. Перед production нужна проверка concurrency для приёма двух заявок одновременно, миграции, refresh/revoke токенов, rate limiting, подтверждение почты, тесты по каждой роли и журнал переходов статусов.

# 8. Безопасность и доверие

Модель угроз включает поддельные аккаунты, спам, фишинг, опасные ссылки, публикацию запрещённых предметов, изменение чужих объявлений, массовый сбор контактов, утечки фото/метаданных и спор о том, состоялась ли передача.

Пароли хранить только в виде стойкого хеша Argon2; не логировать пароли и токены.

JWT secret должен быть случайным, длинным и храниться вне репозитория; в production запуск с небезопасным дефолтом блокируется.

В каждом изменяющем endpoint проверять права на сервере; не доверять owner_id, переданному клиентом.

Ограничить частоту запросов и регистрацию; проверить email, добавить восстановление доступа и журнал подозрительной активности.

HTTPS, минимальные CORS origins, строгие размеры и типы файлов, антивирусная обработка файлов при появлении upload.

Публично не показывать телефон/точный адрес без согласия; по умолчанию показывать только город или район.

Административные функции защищать отдельной ролью; назначение админа через одноразовую операторскую процедуру, никогда через открытый API регистрации.

Резервное копирование PostgreSQL не считается успешным, пока восстановление не проверено.

Сопоставление не должно автоматически объявлять пользователя мошенником; сигнал риска приводит к ручному рассмотрению.

Опубликовать политику приватности, пользовательские правила, правила запрещённых категорий и инструкцию безопасной передачи.

Для проверки риска опираться на OWASP Top 10:2025 и OWASP API Security Project; список в источниках ниже. Это не замена независимому аудиту.

# 9. Реализационный статус исходного кода

| Часть | Что создано в архиве | Статус / ограничение |
| --- | --- | --- |
| Web demo | web/index.html — RU/TK, каталог, фильтры, форма объявления, localStorage. | Можно открыть локально на Android; другие пользователи не видят данные, запросы только демонстрационные. |
| API | app/main.py — auth, listings, exchange offers, free requests, service requests, reports. | Стартовый код; нужен запуск, зависимости, тесты и production hardening. |
| SQL | sql/schema.sql, SQLAlchemy models. | SQL схема — старт; перед production нужны миграции и репетиция upgrade/rollback. |
| Matching | app/matching.py. | Прозрачный keyword ranker; не ML, не антифрод и не гарантия успешного обмена. |
| Container | Dockerfile/docker-compose.yml. | Для локального dev; перед public deploy заменить все локальные credentials. |
| Tests | tests/test_health.py, tests/test_matching.py. | Минимальные smoke tests; не покрывают авторизацию, CRUD, ownership и race conditions. |
| Android | capacitor.config.ts, package.json, GitHub Actions workflow. | Путь к debug APK создан; в текущей среде APK не собран. |

# 10. Бизнес-план и способы монетизации

## 10.1. Суть ценности

Платформа уменьшает трение при повторном использовании вещей и помогает находить нужные предметы без обязательной покупки. Социальная и коммерческая ценность зависит от локальной плотности качественных объявлений, скорости ответа и доверия. Главное раннее преимущество — не сложный алгоритм, а достаточное количество актуальных объявлений в одном месте.

## 10.2. Для кого запускать сначала

Жители одного выбранного города/района, которым нужны детские вещи, одежда, книги, бытовые предметы или инструменты.

Люди, которые готовы отдать вещи бесплатно, но хотят простой способ найти получателя.

Локальные community-группы, школы/университеты, благотворительные инициативы, сервисы ремонта и повторного использования.

На первом этапе не распыляться на все страны и десятки языков; доказать сценарий в одном локальном рынке.

## 10.3. Монетизация — после подтверждения спроса

| Модель | Когда тестировать | Риск/условие |
| --- | --- | --- |
| Добровольное продвижение объявления | Когда уже есть постоянный органический трафик и ясная ценность продвижения. | Не ухудшать базовую бесплатную передачу и не обещать результат. |
| Подписка для малого бизнеса / партнёров | Если локальные магазины, мастерские или организации реально публикуют много предложений. | Нужно проверить willingness to pay интервью/экспериментом. |
| Спонсорские кампании / партнёрства | После появления проверенной аудитории и прозрачной политики. | Маркировать спонсорство и не продавать личные данные. |
| Реклама | Позже, когда есть масштаб и можно сохранить читаемость интерфейса. | Не вставлять агрессивную рекламу в бесплатные сценарии. |
| Эко/социальные отчёты для партнёров | Только если можно достоверно измерить передачи. | Не заявлять неподтверждённые сокращения CO₂ или экологический эффект. |

Не строить доход первой версии на комиссии за бесплатную передачу: это подрывает ключевую ценность MUGT/MUGT AL. Не внедрять escrow и платежи до проверки законодательства и лицензированного партнёра.

## 10.4. Как проверить, что бизнес работает

20–30 интервью до разработки сложных расширений.

Пилот с 50–100 качественными и актуальными объявлениями, собранными с согласия авторов.

Следить за долей объявлений, которые получают хотя бы один релевантный ответ за 7 дней.

Измерять долю запросов, завершившихся подтверждённой передачей/обменом.

Измерять время до первого ответа, возврат через 7/30 дней, жалобы на 100 завершённых передач.

Проверять не только регистрацию, но и реальный переход к договорённости и завершённой передаче.

# 11. Маркетинг и запуск пилота

Шаг 1: выбрать один город или район. Уточнить локальные категории, правила передачи и язык поддержки.

Шаг 2: набрать начальные предложения от пользователей, школ, локальных групп и благотворительных организаций — с разрешения владельцев.

Шаг 3: опубликовать короткие RU/TK инструкции: как сфотографировать вещь, как безопасно ответить, как пожаловаться.

Шаг 4: пригласить первую небольшую группу и ежедневно разбирать неудачные сценарии, пустые категории и долгие ответы.

Шаг 5: только когда объявлений и откликов достаточно, масштабировать рекламу на новые районы.

Шаг 6: публиковать метрики пилота с ясной методикой, не выдавать количество регистраций за реальную полезность.

# 12. Бюджетная модель без фиктивных обещаний

По представленным материалам нельзя надёжно назвать точные затраты: неизвестны страна и регион размещения, объём фото, трафик, способ email/SMS, модерация, зарплатная модель и требования к персональным данным. Поэтому ниже — структура бюджета, которую следует заполнить коммерческими предложениями, а не выдуманными суммами.

| Статья | MVP/pilot | После роста |
| --- | --- | --- |
| Домен и HTTPS | Домен + TLS сертификат/managed HTTPS. | Несколько доменов/окружений, управление DNS. |
| Backend hosting | Один небольшой инстанс или managed app service. | Масштабирование по результатам мониторинга. |
| Database | Managed PostgreSQL или надёжный dev setup до пилота. | Бэкапы, retention, отдельное staging/prod. |
| Фото storage | Лимитированное объектное хранилище. | CDN, оптимизация изображений, lifecycle policy. |
| Email/SMS | Подтверждение email и восстановление; проверить тарифы. | Ограничение расходов, антиспам и доставка. |
| Разработка и QA | Совмещённые роли, тестирование ключевых сценариев. | Постоянное сопровождение и security review. |
| Модерация/поддержка | Назначенный ответственный и время реакции на жалобы. | График, очередь жалоб, SLA. |
| Юридические документы | Правила, privacy policy, prohibited categories. | Проверки по странам и изменениям законодательства. |

Практический подход: сначала определить потолок бюджета на 1–2 месяца пилота, затем выбрать сервисы и фиксировать стоимость в таблице еженедельно. Не продавать инвесторам обещания роста/дохода без измерений.

# 13. Дорожная карта

| Этап | Выход | Критерий перехода дальше |
| --- | --- | --- |
| 0. Проверка спроса | Интервью, список категорий, правила и город пилота. | Есть повторяющиеся нужды, владельцы готовы размещать объявления. |
| 1. Demo / UX | Проверка интерфейса на Android и в браузере. | Пользователь понимает 3 режима без объяснения. |
| 2. Functional API | Auth, DB, listings, offers/requests, reports. | Автоматические тесты основных прав и статусов проходят. |
| 3. Safety readiness | HTTPS, rate limit, email verification, moderation, backups. | Восстановление backup протестировано; жалобы обрабатываются. |
| 4. Pilot web/PWA | Ограниченный запуск одного города. | Умеренная частота ошибок и реальные завершённые передачи. |
| 5. APK test build | Capacitor Android debug APK. | APK установлен на реальный Android; API и обработка ошибок проверены. |
| 6. Release | Подписанный release APK/AAB, privacy/legal review. | Подписывающий ключ сохранён безопасно; проверены разрешения и релизный smoke test. |
| 7. Growth | Telegram, отзывы, многосторонний обмен, поиск по смыслу. | Каждая функция улучшает метрики и не снижает доверие. |

# 14. Запуск web/API

## 14.1. Демо-интерфейс на Android

Скачать ZIP и распаковать через файловый менеджер.

Открыть файл web/index.html в Chrome или другом современном браузере.

Проверить переключение RU/TK, поиск, фильтр и создание тестового объявления.

Помнить, что localStorage относится только к этому браузеру/устройству; другой пользователь объявлений не увидит.

## 14.2. Запуск API локально

python -m venv .venv

# Linux/macOS:

source .venv/bin/activate

# Windows:

# .venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt

uvicorn app.main:app --reload

Проверить GET http://127.0.0.1:8000/api/health и открыть http://127.0.0.1:8000/docs. SQLite используется по умолчанию только для локального запуска. Для production задать DATABASE_URL к PostgreSQL, сильный SECRET_KEY, ENVIRONMENT=production, AUTO_CREATE_TABLES=false после применения схемы/миграций и точный список CORS_ORIGINS.

## 14.3. Пример регистрации и создания объявления

POST /api/register

{

"display_name": "Test User",

"email": "test@example.com",

"password": "a-long-example-passphrase",

"language": "ru"

}

POST /api/login

{

"email": "test@example.com",

"password": "a-long-example-passphrase"

}

POST /api/listings  (Authorization: Bearer <access_token>)

{

"title": "Велосипед",

"description": "Велосипед в хорошем состоянии, детали при встрече.",

"listing_type": "exchange",

"category": "Спорт",

"city": "Дашогуз",

"desired_exchange": "Инструменты",

"language": "ru"

}

# 15. Создание Android APK

Выбран Capacitor как web-first оболочка: она позволяет упаковать сайт в Android-приложение и при необходимости подключать нативные возможности. Официальная документация Capacitor указывает, что для разработки Android нужны Android Studio и Android SDK; сама команда сборки создаёт APK/AAB на основе native project. Сборка в текущей среде не выполнена, потому что Android SDK и Gradle toolchain отсутствуют.

## 15.1. APK workflow включён в архив

Создать репозиторий GitHub и загрузить содержимое ZIP-проекта.

Открыть Actions и запустить workflow “Build Android debug APK”.

Workflow устанавливает Node.js и Java, устанавливает npm dependencies, генерирует Android wrapper Capacitor, копирует web assets и запускает Gradle assembleDebug.

После успешной сборки скачать artifact calysnet-debug-apk.

Проверить SHA-256 и установить APK на реальное Android-устройство для проверки экранов, сети, языка и поведения ошибок.

## 15.2. Почему это ещё не готовый APK

В активной среде не найдены Android SDK, sdkmanager, adb или Gradle executable.

Подготовлен источник и CI-рецепт, но CI workflow не запускался, результат APK не получен.

Debug APK — тестовая сборка, а не release: для распространения нужно отдельно подписать выпуск и беречь keystore.

Нельзя заявлять приложение готовым к публикации до устройства-тестов, API-интеграции и privacy/security проверки.

# 16. Критерии приёмки и тестирование

| Тест | Ожидаемый результат | Статус в этом пакете |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health | JSON status=ok, service/version. | Тест включён; запуск в среде пользователя не подтверждён. |
| Регистрация с дубликатом email | 409; не создаётся второй пользователь. | Реализовано в starter; требуется тест. |
| Пароль менее 12 символов | Валидация отклоняет регистрацию. | Реализовано; требуется тест. |
| Создать exchange без desired_exchange | 422 validation error. | Реализовано; требуется test coverage. |
| Создать free с desired_exchange | Желаемый обмен очищается; схема не требует встречного. | Реализовано; проверить в интеграционном тесте. |
| MUGT AL без своей вещи | Free request не требует собственного listing/offer. | Реализовано в API; frontend пока демонстрационный. |
| Изменение чужого объявления | 403. | Реализована базовая проверка владельца; тест обязателен. |
| Предложение для free listing через /api/offers | 422. | Реализовано; тест обязателен. |
| Жалобы обычного пользователя: admin GET | 403. | Реализовано; роль admin нужно назначать безопасно. |
| Поиск на Android в медленной сети | Нет зависаний; ошибки ясно отображаются. | Требует теста после интеграции UI/API. |
| RU/TK ключевые экраны | Все кнопки и ошибки переведены корректно носителем языка. | Демо переведено частично; требуется носитель языка и полная локализация. |
| Backup restore | Тестовая БД восстанавливается на чистом окружении. | Не выполнено; блокирует публичный запуск. |
| APK install/device test | APK устанавливается и ключевые сценарии работают. | Не выполнено; workflow нужно запустить. |

# 17. Риски и меры снижения

| Риск | Влияние | Мера |
| --- | --- | --- |
| Мало объявлений на одной территории | Пользователь уходит, потому что нечего искать. | Запускать узкую географию и вручную формировать качественный seed-каталог с согласия владельцев. |
| Мошенничество/спам | Потеря доверия и безопасность участников. | Жалобы, модерация, блокировки, ограничения частоты, инструкция безопасной передачи. |
| Утечка данных | Юридический и репутационный ущерб. | Минимизировать собираемые поля, HTTPS, secrets management, role checks, backups, logs. |
| Несовпадение API/UI | Интерфейс показывает успех, но данные не попадают в сервер. | Ясно разделить DEMO и production; перед публикацией интеграционные тесты. |
| Ошибки многосторонних обменов | Одна сторона отменяет цепочку после обещания. | Отложить; при реализации ввести explicit consent от всех, сроки, отмены и dispute flow. |
| Неконтролируемые расходы | Непредсказуемая инфраструктурная цена. | Лимиты фото/трафика, метрики, еженедельный мониторинг затрат и бюджетный потолок. |
| APK считают готовым без тестов | Пользователь получает неработающий/небезопасный файл. | Только выдавать артефакт реальной CI-сборки и чек-лист реального Android-тестирования. |

# 18. Официальные технические источники

Проверено 19 октября 2026 года. В качестве основы рекомендаций использованы официальные источники; выбор конкретных версий библиотек всё равно следует закрепить lock-файлом после успешной CI-сборки.

FastAPI release notes: https://fastapi.tiangolo.com/release-notes/ — официальный changelog; на дату проверки latest changes показывали 0.147.0 от 19 октября 2026 г.

PostgreSQL release notes: https://www.postgresql.org/docs/current/release.html — официальные поддерживаемые ветки; release notes сообщали PostgreSQL 18.6 от 13 августа 2026 г.

Capacitor environment setup: https://capacitorjs.com/docs/getting-started/environment-setup — требования Android Studio и Android SDK.

Capacitor build command: https://capacitorjs.com/docs/cli/commands/build — сборка native артефактов APK/AAB.

Android command-line build: https://developer.android.com/build/building-cmdline — официальный процесс сборки Android.

OWASP Top 10:2025: https://owasp.org/Top10/2025/ — актуальный awareness framework рисков веб-приложений.

OWASP API Security: https://owasp.org/www-project-api-security/ — угрозы API.

PWA MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps — основы устанавливаемого web-приложения.

Alembic migrations: https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/ — схема миграций SQLAlchemy.

Telegram Mini Apps: https://core.telegram.org/bots/webapps — правила интеграции Mini Apps.

# Приложение A. Полный исходный код backend: app/main.py

Это файл из ZIP. Он служит стартовой реализацией и должен пройти автоматические тесты и review перед production.

"""Çalyşnet Global API — runnable MVP starter, not production-certified."""

from __future__ import annotations

import os

from datetime import datetime, timedelta, timezone

from uuid import uuid4

from typing import Optional, Literal

import jwt

from pwdlib import PasswordHash

from fastapi import FastAPI, Depends, HTTPException, Query, status

from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials

from pydantic import BaseModel, ConfigDict, Field, EmailStr, model_validator

from sqlalchemy import create_engine, String, Text, Boolean, DateTime, ForeignKey, UniqueConstraint, Index

from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase, Mapped, mapped_column, relationship, sessionmaker, Session

APP_NAME = os.getenv("APP_NAME", "Çalyşnet Global")

ENVIRONMENT = os.getenv("ENVIRONMENT", "development").lower()

DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URL", "sqlite:///./calysnet.db")

SECRET_KEY = os.getenv("SECRET_KEY", "unsafe-dev-key-change-before-deploying")

ALGORITHM = "HS256"

TOKEN_MINUTES = int(os.getenv("TOKEN_MINUTES", "60"))

AUTO_CREATE_TABLES = os.getenv("AUTO_CREATE_TABLES", "true").lower() == "true"

if ENVIRONMENT == "production" and SECRET_KEY == "unsafe-dev-key-change-before-deploying":

raise RuntimeError("Set a strong SECRET_KEY in the hosting secret manager before production startup")

connect_args = {"check_same_thread": False} if DATABASE_URL.startswith("sqlite") else {}

engine = create_engine(DATABASE_URL, pool_pre_ping=True, connect_args=connect_args)

SessionLocal = sessionmaker(bind=engine, autoflush=False, autocommit=False, expire_on_commit=False)

password_hash = PasswordHash.recommended()

bearer = HTTPBearer(auto_error=False)

class Base(DeclarativeBase):

pass

class User(Base):

__tablename__ = "users"

id: Mapped[str] = mapped_column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid4()))

display_name: Mapped[str] = mapped_column(String(80), nullable=False)

email: Mapped[str] = mapped_column(String(254), unique=True, index=True, nullable=False)

password_hash: Mapped[str] = mapped_column(String(512), nullable=False)

preferred_language: Mapped[str] = mapped_column(String(2), default="ru", nullable=False)

role: Mapped[str] = mapped_column(String(20), default="user", nullable=False)

is_suspended: Mapped[bool] = mapped_column(Boolean, default=False, nullable=False)

created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True), default=lambda: datetime.now(timezone.utc), nullable=False)

class ListingRow(Base):

__tablename__ = "listings"

id: Mapped[str] = mapped_column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid4()))

owner_id: Mapped[str] = mapped_column(ForeignKey("users.id", ondelete="CASCADE"), index=True, nullable=False)

title: Mapped[str] = mapped_column(String(120), nullable=False)

description: Mapped[str] = mapped_column(Text, nullable=False)

listing_type: Mapped[str] = mapped_column(String(20), nullable=False, index=True)

category: Mapped[str] = mapped_column(String(60), nullable=False, index=True)

city: Mapped[str] = mapped_column(String(80), nullable=False, index=True)

item_condition: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(String(40), nullable=True)

desired_exchange: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(String(500), nullable=True)

status: Mapped[str] = mapped_column(String(20), default="active", index=True, nullable=False)

created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True), default=lambda: datetime.now(timezone.utc), nullable=False)

class RequestRow(Base):

__tablename__ = "requests"

__table_args__ = (UniqueConstraint("listing_id", "requester_id", name="uq_request_per_user_listing"),)

id: Mapped[str] = mapped_column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid4()))

listing_id: Mapped[str] = mapped_column(ForeignKey("listings.id", ondelete="CASCADE"), index=True, nullable=False)

requester_id: Mapped[str] = mapped_column(ForeignKey("users.id", ondelete="CASCADE"), index=True, nullable=False)

request_type: Mapped[str] = mapped_column(String(20), nullable=False)

message: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(String(2000), nullable=True)

offered_item: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(String(500), nullable=True)

status: Mapped[str] = mapped_column(String(20), default="pending", index=True, nullable=False)

created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True), default=lambda: datetime.now(timezone.utc), nullable=False)

class ReportRow(Base):

__tablename__ = "reports"

id: Mapped[str] = mapped_column(String(36), primary_key=True, default=lambda: str(uuid4()))

reporter_id: Mapped[str] = mapped_column(ForeignKey("users.id", ondelete="CASCADE"), nullable=False)

listing_id: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(ForeignKey("listings.id", ondelete="SET NULL"), nullable=True)

reason: Mapped[str] = mapped_column(String(80), nullable=False)

details: Mapped[Optional[str]] = mapped_column(String(2000), nullable=True)

status: Mapped[str] = mapped_column(String(20), default="open", nullable=False)

created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DateTime(timezone=True), default=lambda: datetime.now(timezone.utc), nullable=False)

Index("listings_active_city_created_idx", ListingRow.city, ListingRow.created_at.desc(), postgresql_where=(ListingRow.status == "active"))

class RegisterIn(BaseModel):

display_name: str = Field(min_length=2, max_length=80)

email: EmailStr

password: str = Field(min_length=12, max_length=128)

language: Literal["ru", "tk"] = "ru"

class LoginIn(BaseModel):

email: EmailStr

password: str = Field(min_length=1, max_length=128)

class UserOut(BaseModel):

model_config = ConfigDict(from_attributes=True)

id: str

display_name: str

email: EmailStr

preferred_language: str

created_at: datetime

class TokenOut(BaseModel):

access_token: str

token_type: str = "bearer"

expires_in: int

user: UserOut

class ListingIn(BaseModel):

title: str = Field(min_length=3, max_length=120)

description: str = Field(min_length=10, max_length=3000)

listing_type: Literal["exchange", "free", "service"]

category: str = Field(min_length=2, max_length=60)

city: str = Field(min_length=2, max_length=80)

item_condition: Optional[str] = Field(default=None, max_length=40)

desired_exchange: Optional[str] = Field(default=None, max_length=500)

language: Literal["ru", "tk"] = "ru"

@model_validator(mode="after")

def check_exchange_rule(self):

if self.listing_type == "exchange" and not (self.desired_exchange or "").strip():

raise ValueError("desired_exchange is required for exchange listings")

if self.listing_type != "exchange":

self.desired_exchange = None

return self

class ListingPatch(BaseModel):

title: Optional[str] = Field(default=None, min_length=3, max_length=120)

description: Optional[str] = Field(default=None, min_length=10, max_length=3000)

category: Optional[str] = Field(default=None, min_length=2, max_length=60)

city: Optional[str] = Field(default=None, min_length=2, max_length=80)

item_condition: Optional[str] = Field(default=None, max_length=40)

desired_exchange: Optional[str] = Field(default=None, max_length=500)

status: Optional[Literal["active", "reserved", "completed", "hidden"]] = None

class ListingOut(BaseModel):

model_config = ConfigDict(from_attributes=True)

id: str

owner_id: str

title: str

description: str

listing_type: str

category: str

city: str

item_condition: Optional[str]

desired_exchange: Optional[str]

status: str

created_at: datetime

class RequestIn(BaseModel):

listing_id: str

message: Optional[str] = Field(default=None, max_length=2000)

offered_item: Optional[str] = Field(default=None, max_length=500)

class RequestStatusIn(BaseModel):

status: Literal["accepted", "rejected", "cancelled", "completed", "disputed"]

class RequestOut(BaseModel):

model_config = ConfigDict(from_attributes=True)

id: str

listing_id: str

requester_id: str

request_type: str

message: Optional[str]

offered_item: Optional[str]

status: str

created_at: datetime

class ReportIn(BaseModel):

listing_id: Optional[str] = None

reason: str = Field(min_length=3, max_length=80)

details: Optional[str] = Field(default=None, max_length=2000)

class ReportOut(BaseModel):

model_config = ConfigDict(from_attributes=True)

id: str

reporter_id: str

listing_id: Optional[str]

reason: str

details: Optional[str]

status: str

created_at: datetime

class ReportStatusIn(BaseModel):

status: Literal["open", "reviewing", "resolved", "dismissed"]

app = FastAPI(title=APP_NAME + " API", version="1.0.0", description="Exchange, give free, receive free, and services")

origins = [x.strip() for x in os.getenv("CORS_ORIGINS", "http://localhost:3000,http://127.0.0.1:8000").split(",") if x.strip()]

app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=origins, allow_credentials=True, allow_methods=["GET","POST","PATCH","OPTIONS"], allow_headers=["Authorization","Content-Type"])

@app.on_event("startup")

def startup():

if AUTO_CREATE_TABLES and ENVIRONMENT != "production":

Base.metadata.create_all(bind=engine)

def get_db():

db = SessionLocal()

try:

yield db

finally:

db.close()

def make_token(user: User) -> str:

now = datetime.now(timezone.utc)

return jwt.encode({"sub": user.id, "iat": now, "exp": now + timedelta(minutes=TOKEN_MINUTES)}, SECRET_KEY, algorithm=ALGORITHM)

def current_user(credentials: HTTPAuthorizationCredentials = Depends(bearer), db: Session = Depends(get_db)) -> User:

if not credentials:

raise HTTPException(status_code=401, detail="Authentication required", headers={"WWW-Authenticate":"Bearer"})

try:

payload = jwt.decode(credentials.credentials, SECRET_KEY, algorithms=[ALGORITHM])

user_id = payload.get("sub")

if not user_id: raise ValueError("missing subject")

except (jwt.InvalidTokenError, ValueError):

raise HTTPException(status_code=401, detail="Invalid or expired token", headers={"WWW-Authenticate":"Bearer"})

user = db.get(User, user_id)

if not user or user.is_suspended:

raise HTTPException(status_code=401, detail="Account unavailable")

return user

def admin_user(user: User = Depends(current_user)) -> User:

if user.role != "admin":

raise HTTPException(status_code=403, detail="Administrator role required")

return user

def owner_or_admin(user: User, listing: ListingRow):

if listing.owner_id != user.id and user.role != "admin":

raise HTTPException(status_code=403, detail="You cannot modify this listing")

@app.get("/api/health")

def health():

return {"status":"ok", "service":"calysnet-global", "version":"1.0.0", "environment":ENVIRONMENT}

@app.post("/api/register", response_model=UserOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)

def register(payload: RegisterIn, db: Session = Depends(get_db)):

email = str(payload.email).lower()

if db.query(User).filter(User.email == email).first():

raise HTTPException(status_code=409, detail="An account with this email already exists")

user = User(display_name=payload.display_name.strip(), email=email, password_hash=password_hash.hash(payload.password), preferred_language=payload.language)

db.add(user)

try: db.commit()

except Exception:

db.rollback(); raise HTTPException(status_code=409, detail="Could not create account")

db.refresh(user)

return user

@app.post("/api/login", response_model=TokenOut)

def login(payload: LoginIn, db: Session = Depends(get_db)):

user = db.query(User).filter(User.email == str(payload.email).lower()).first()

if not user or not password_hash.verify(payload.password, user.password_hash) or user.is_suspended:

raise HTTPException(status_code=401, detail="Incorrect email or password")

return TokenOut(access_token=make_token(user), expires_in=TOKEN_MINUTES*60, user=user)

@app.get("/api/me", response_model=UserOut)

def me(user: User = Depends(current_user)):

return user

@app.get("/api/listings", response_model=list[ListingOut])

def list_listings(q: Optional[str] = Query(default=None, max_length=100),

type: Optional[Literal["exchange","free","service"]] = None,

category: Optional[str] = Query(default=None, max_length=60),

city: Optional[str] = Query(default=None, max_length=80),

limit: int = Query(default=20, ge=1, le=100),

db: Session = Depends(get_db)):

query = db.query(ListingRow).filter(ListingRow.status == "active")

if q:

needle = f"%{q.strip()}%"

query = query.filter((ListingRow.title.ilike(needle)) | (ListingRow.description.ilike(needle)) | (ListingRow.desired_exchange.ilike(needle)))

if type: query = query.filter(ListingRow.listing_type == type)

if category: query = query.filter(ListingRow.category.ilike(category.strip()))

if city: query = query.filter(ListingRow.city.ilike(city.strip()))

return query.order_by(ListingRow.created_at.desc()).limit(limit).all()

@app.post("/api/listings", response_model=ListingOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)

def create_listing(payload: ListingIn, user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

data = payload.model_dump(exclude={"language"})

item = ListingRow(owner_id=user.id, **data)

db.add(item); db.commit(); db.refresh(item)

return item

@app.get("/api/listings/{listing_id}", response_model=ListingOut)

def get_listing(listing_id: str, db: Session = Depends(get_db)):

item = db.get(ListingRow, listing_id)

if not item or item.status == "hidden": raise HTTPException(status_code=404, detail="Listing not found")

return item

@app.patch("/api/listings/{listing_id}", response_model=ListingOut)

def patch_listing(listing_id: str, payload: ListingPatch, user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

item = db.get(ListingRow, listing_id)

if not item: raise HTTPException(status_code=404, detail="Listing not found")

owner_or_admin(user, item)

changes = payload.model_dump(exclude_unset=True)

if item.listing_type != "exchange" and "desired_exchange" in changes and changes["desired_exchange"]:

raise HTTPException(status_code=422, detail="Only exchange listings can have desired_exchange")

for key, value in changes.items(): setattr(item, key, value)

db.commit(); db.refresh(item)

return item

def create_request(payload: RequestIn, request_type: str, user: User, db: Session):

listing = db.get(ListingRow, payload.listing_id)

if not listing or listing.status != "active": raise HTTPException(status_code=404, detail="Active listing not found")

if listing.owner_id == user.id: raise HTTPException(status_code=400, detail="You cannot respond to your own listing")

if request_type == "exchange" and listing.listing_type != "exchange":

raise HTTPException(status_code=422, detail="Offers are only available for exchange listings")

if request_type == "free" and listing.listing_type != "free":

raise HTTPException(status_code=422, detail="Free requests are only available for free listings")

if request_type == "service" and listing.listing_type != "service":

raise HTTPException(status_code=422, detail="Service requests are only available for service listings")

row = RequestRow(listing_id=listing.id, requester_id=user.id, request_type=request_type, message=payload.message, offered_item=payload.offered_item if request_type == "exchange" else None)

db.add(row)

try: db.commit()

except Exception:

db.rollback(); raise HTTPException(status_code=409, detail="You already have a request for this listing")

db.refresh(row)

return row

@app.post("/api/offers", response_model=RequestOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)

def create_offer(payload: RequestIn, user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

return create_request(payload, "exchange", user, db)

@app.get("/api/offers", response_model=list[RequestOut])

def list_offers(user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

return db.query(RequestRow).join(ListingRow).filter(RequestRow.request_type=="exchange", ((RequestRow.requester_id==user.id)|(ListingRow.owner_id==user.id))).order_by(RequestRow.created_at.desc()).limit(100).all()

@app.post("/api/requests", response_model=RequestOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)

def create_free_request(payload: RequestIn, user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

# A free request requires no offered item. A user's own listing is never required.

return create_request(payload, "free", user, db)

@app.post("/api/service-requests", response_model=RequestOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)

def create_service_request(payload: RequestIn, user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

return create_request(payload, "service", user, db)

@app.get("/api/requests", response_model=list[RequestOut])

def list_requests(user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

return db.query(RequestRow).join(ListingRow).filter(RequestRow.request_type.in_(["free","service"]), ((RequestRow.requester_id==user.id)|(ListingRow.owner_id==user.id))).order_by(RequestRow.created_at.desc()).limit(100).all()

@app.patch("/api/requests/{request_id}", response_model=RequestOut)

def update_request(request_id: str, payload: RequestStatusIn, user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

row = db.get(RequestRow, request_id)

if not row: raise HTTPException(status_code=404, detail="Request not found")

listing = db.get(ListingRow, row.listing_id)

if not listing: raise HTTPException(status_code=404, detail="Listing not found")

allowed = (listing.owner_id == user.id or user.role == "admin" or (row.requester_id == user.id and payload.status == "cancelled"))

if not allowed: raise HTTPException(status_code=403, detail="You cannot update this request")

if row.status != "pending" and payload.status not in ("completed", "disputed", "cancelled"):

raise HTTPException(status_code=409, detail="This request is no longer pending")

row.status = payload.status

if payload.status == "accepted": listing.status = "reserved"

if payload.status == "completed": listing.status = "completed"

db.commit(); db.refresh(row)

return row

@app.post("/api/reports", response_model=ReportOut, status_code=status.HTTP_201_CREATED)

def create_report(payload: ReportIn, user: User = Depends(current_user), db: Session = Depends(get_db)):

if payload.listing_id and not db.get(ListingRow, payload.listing_id):

raise HTTPException(status_code=404, detail="Listing not found")

row = ReportRow(reporter_id=user.id, listing_id=payload.listing_id, reason=payload.reason.strip(), details=payload.details)

db.add(row); db.commit(); db.refresh(row)

return row

@app.get("/api/admin/reports", response_model=list[ReportOut])

def admin_list_reports(_: User = Depends(admin_user), db: Session = Depends(get_db)):

return db.query(ReportRow).order_by(ReportRow.created_at.desc()).limit(200).all()

@app.patch("/api/admin/reports/{report_id}", response_model=ReportOut)

def admin_update_report(report_id: str, payload: ReportStatusIn, _: User = Depends(admin_user), db: Session = Depends(get_db)):

row = db.get(ReportRow, report_id)

if not row: raise HTTPException(status_code=404, detail="Report not found")

row.status = payload.status; db.commit(); db.refresh(row)

return row

# Приложение B. Полная SQL-схема: sql/schema.sql

-- PostgreSQL starter schema. Review with migrations before production.

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

display_name VARCHAR(80) NOT NULL,

email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,

password_hash VARCHAR(512) NOT NULL,

preferred_language VARCHAR(2) NOT NULL DEFAULT 'ru' CHECK (preferred_language IN ('ru','tk')),

role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'user',

is_suspended BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE listings (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

title VARCHAR(120) NOT NULL,

description TEXT NOT NULL,

listing_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (listing_type IN ('exchange','free','service')),

category VARCHAR(60) NOT NULL,

city VARCHAR(80) NOT NULL,

item_condition VARCHAR(40),

desired_exchange VARCHAR(500),

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'active' CHECK (status IN ('active','reserved','completed','hidden')),

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

CHECK (listing_type = 'exchange' OR desired_exchange IS NULL),

CHECK (listing_type <> 'exchange' OR length(trim(coalesce(desired_exchange,''))) > 0)

);

CREATE INDEX listings_active_city_created_idx ON listings(city, created_at DESC) WHERE status='active';

CREATE INDEX listings_category_idx ON listings(category);

CREATE INDEX listings_type_status_idx ON listings(listing_type,status);

CREATE TABLE requests (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

listing_id UUID NOT NULL REFERENCES listings(id) ON DELETE CASCADE,

requester_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

request_type VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (request_type IN ('exchange','free','service')),

message VARCHAR(2000), offered_item VARCHAR(500),

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending','accepted','rejected','cancelled','completed','disputed')),

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

UNIQUE(listing_id,requester_id),

CHECK (request_type='exchange' OR offered_item IS NULL)

);

CREATE TABLE reports (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

reporter_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

listing_id UUID REFERENCES listings(id) ON DELETE SET NULL,

reason VARCHAR(80) NOT NULL, details VARCHAR(2000),

status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'open' CHECK (status IN ('open','reviewing','resolved','dismissed')),

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

# Приложение C. Алгоритм подбора: app/matching.py

"""Explainable baseline listing ranker. This is not an ML model or fraud verdict."""

def score_listing(listing: dict, wanted_terms: list[str], category: str | None = None, city: str | None = None) -> int:

score = 0

title = (listing.get("title") or "").casefold()

description = (listing.get("description") or "").casefold()

desired = (listing.get("desired_exchange") or "").casefold()

for term in wanted_terms:

t = term.casefold().strip()

if not t:

continue

if t in title:

score += 5

elif t in description:

score += 2

if t in desired:

score += 4

if category and (listing.get("category") or "").casefold() == category.casefold():

score += 3

if city and (listing.get("city") or "").casefold() == city.casefold():

score += 2

if listing.get("status", "active") != "active":

score -= 100

return score

def rank_listings(listings, wanted_terms, category=None, city=None):

return sorted(listings, key=lambda x: score_listing(x, wanted_terms, category, city), reverse=True)

# Приложение D. Полный HTML/CSS/JS прототип: web/index.html

Этот файл можно открыть в браузере на Android. Объявления хранятся локально; кнопки отклика демонстрационные.

<!doctype html>

<html lang="ru">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">

<meta name="theme-color" content="#103b35">

<meta name="description" content="Çalyşnet Global — обмен и бесплатная передача вещей">

<title>Çalyşnet Global</title>

<style>

:root { --bg:#f2f7f4; --ink:#19362f; --green:#176b57; --card:#fff; --line:#d4e3dc; --muted:#5b7069; }

* { box-sizing:border-box; }

body { margin:0; font:16px/1.45 system-ui,-apple-system,Arial,sans-serif; color:var(--ink); background:var(--bg); }

header { background:#103b35; color:white; padding:23px 16px; }

header h1 { margin:0 0 7px; font-size:28px; letter-spacing:.2px; }

header p { margin:0; opacity:.93; }

main { max-width:940px; padding:14px; margin:0 auto; }

.panel,.mode,.listing { background:var(--card); border:1px solid var(--line); border-radius:15px; padding:15px; margin:12px 0; }

.controls,.modes,.grid { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr)); gap:10px; }

input,select,textarea,button { width:100%; max-width:100%; font:inherit; border-radius:9px; padding:11px; margin:4px 0; }

input,select,textarea { border:1px solid #b8cec4; background:#fff; color:var(--ink); }

textarea { min-height:90px; resize:vertical; }

button { border:0; background:var(--green); color:#fff; font-weight:650; cursor:pointer; }

button.secondary { background:#e4f0ea; color:#174e40; border:1px solid #caddd3; }

h2 { font-size:20px; margin:2px 0 11px; }

h3 { font-size:17px; margin:3px 0 6px; }

.muted { color:var(--muted); font-size:13px; }

.pill { display:inline-block; border-radius:99px; padding:3px 9px; font-size:12px; background:#e0f1e8; color:#155944; }

.empty { text-align:center; padding:18px; color:var(--muted); }

footer { max-width:940px; margin:auto; padding:0 16px 32px; color:var(--muted); font-size:12px; }

.warning { background:#fff4df; border:1px solid #f0d7a8; border-radius:10px; padding:11px; font-size:13px; }

@media (max-width:520px) { header h1 {font-size:24px;} main {padding:10px;} .panel,.mode,.listing {padding:12px;} }

</style>

</head>

<body>

<header>

<h1>♻ Çalyşnet Global</h1>

<p id="tagline">Обменивай. Отдавай бесплатно. Находи нужное.</p>

</header>

<main>

<div class="panel">

<div class="controls">

<input id="search" aria-label="Поиск" placeholder="Что ищешь?">

<select id="language" aria-label="Язык">

<option value="ru">Русский</option><option value="tk">Türkmençe</option>

</select>

</div>

<div class="controls">

<select id="filter" aria-label="Тип объявления">

<option value="">Все объявления</option>

<option value="exchange">ALYŞ-ÇALYŞ — Обмен</option>

<option value="free">MUGT — Бесплатно</option>

<option value="service">Услуги и навыки</option>

</select>

<button id="searchButton">Найти</button>

</div>

</div>

<section class="modes" aria-label="Основные режимы">

<div class="mode"><h3>ALYŞ-ÇALYŞ</h3><p class="muted" data-i18n="exchangeDesc">Обмен вещами и предложениями</p><button data-mode="exchange" data-i18n="openExchange">Открыть обмен</button></div>

<div class="mode"><h3>MUGT</h3><p class="muted" data-i18n="giveDesc">Отдать вещь бесплатно</p><button data-mode="free" data-i18n="giveFree">Отдать бесплатно</button></div>

<div class="mode"><h3>MUGT AL</h3><p class="muted" data-i18n="receiveDesc">Получить бесплатно — без обмена</p><button class="secondary" data-mode="free" data-i18n="findFree">Найти бесплатно</button></div>

</section>

<section class="panel">

<h2 id="formTitle">Добавить объявление</h2>

<form id="listingForm">

<input id="title" required minlength="3" maxlength="120" placeholder="Название вещи" autocomplete="off">

<textarea id="description" required minlength="10" maxlength="3000" placeholder="Описание, состояние и важные детали"></textarea>

<div class="controls">

<input id="category" required maxlength="60" placeholder="Категория">

<input id="city" required maxlength="80" placeholder="Город или район">

</div>

<select id="kind">

<option value="exchange">ALYŞ-ÇALYŞ — Обмен</option>

<option value="free">MUGT — Бесплатно</option>

<option value="service">Услуги и навыки</option>

</select>

<input id="wants" maxlength="500" placeholder="Что хочу взамен (только для обмена)">

<button id="submitButton" type="submit">Сохранить демо-объявление</button>

</form>

<p class="muted" id="demoNote">Демо: данные сохраняются только в этом браузере. Публикация не доступна другим пользователям.</p>

</section>

<section class="panel">

<h2 id="catalogTitle">Каталог объявлений</h2>

<div id="results" aria-live="polite"></div>

</section>

<p class="warning" id="statusWarning">Это локальный прототип для проверки интерфейса. Не вводите пароли и конфиденциальные данные. Перед публичным запуском подключить сервер, авторизацию, базу данных и модерацию.</p>

</main>

<footer>Çalyşnet Global • Демо-прототип • Обмен, бесплатная передача и получение бесплатно</footer>

<script>

'use strict';

const TEXT = {

ru: { tagline:'Обменивай. Отдавай бесплатно. Находи нужное.', search:'Что ищешь?', all:'Все объявления', find:'Найти', exchangeDesc:'Обмен вещами и предложениями', openExchange:'Открыть обмен', giveDesc:'Отдать вещь бесплатно', giveFree:'Отдать бесплатно', receiveDesc:'Получить бесплатно — без обмена', findFree:'Найти бесплатно', formTitle:'Добавить объявление', title:'Название вещи', description:'Описание, состояние и важные детали', category:'Категория', city:'Город или район', wants:'Что хочу взамен (только для обмена)', submit:'Сохранить демо-объявление', demo:'Демо: данные сохраняются только в этом браузере. Публикация не доступна другим пользователям.', catalog:'Каталог объявлений', warning:'Это локальный прототип для проверки интерфейса. Не вводите пароли и конфиденциальные данные. Перед публичным запуском подключить сервер, авторизацию, базу данных и модерацию.', empty:'Пока нет объявлений по этому запросу.', free:'MUGT — Бесплатно', exchange:'ALYŞ-ÇALYŞ — Обмен', service:'Услуги и навыки', requestFree:'Запросить бесплатно', offer:'Предложить обмен', contact:'Заявить интерес', saved:'Демо-объявление сохранено в этом браузере.', requestDemo:'В реальном сервисе нужен сервер и аккаунт. Это действие пока демонстрационное.', required:'Заполните обязательные поля.' },

tk: { tagline:'Çalyş. Mugt ber. Gerek zadyňy tap.', search:'Näme gözleýärsiň?', all:'Ähli bildirişler', find:'Gözle', exchangeDesc:'Harytlary we teklipleri çalyşmak', openExchange:'Çalyşmak bölümi', giveDesc:'Harydy mugt bermek', giveFree:'Mugt bermek', receiveDesc:'Çalyşmazdan mugt almak', findFree:'Mugt zat gözle', formTitle:'Bildiriş goş', title:'Harydyň ady', description:'Beýany, ýagdaýy we jikme-jiklikler', category:'Kategoriýa', city:'Şäher ýa-da etrap', wants:'Näme alasyň gelýär (diňe çalyşmak üçin)', submit:'Synag bildirişini ýatda sakla', demo:'Synag: maglumatlar diňe şu brauzerde saklanýar. Beýleki ulanyjylar görmeýär.', catalog:'Bildirişler katalogy', warning:'Bu diňe interfeýsi barlamak üçin ýerli nusga. Parol ýa-da gizlin maglumat girizmäň. Köpçülige açmazdan öň serwer, hasaba alyş, maglumatlar bazasy we moderasiýa gerek.', empty:'Bu gözleg boýunça bildiriş ýok.', free:'MUGT — Mugt', exchange:'ALYŞ-ÇALYŞ — Çalyşmak', service:'Hyzmatlar we başarnyklar', requestFree:'Mugt soramak', offer:'Çalyşmagy teklip et', contact:'Gyzyklanma bildir', saved:'Synag bildirişi şu brauzerde saklandy.', requestDemo:'Hakyky hyzmat üçin serwer we ulanyjy hasaby gerek. Bu hereket häzir diňe synag üçin.', required:'Hökmany meýdanlary dolduryň.' }

};

const SEED = [

{id:'sample-1',title:'Велосипед в хорошем состоянии',description:'Ищу обмен на инструменты или полезную бытовую вещь.',category:'Спорт',city:'Дашогуз',kind:'exchange',wants:'Инструменты',sample:true},

{id:'sample-2',title:'Детская одежда',description:'Чистая одежда, которую можно передать бесплатно.',category:'Одежда',city:'Дашогуз',kind:'free',wants:'',sample:true}

];

let language='ru';

function getItems(){

try { const v=localStorage.getItem('calysnet_demo_listings'); return v ? JSON.parse(v) : SEED.slice(); }

catch (_) { return SEED.slice(); }

}

function storeItems(items){ localStorage.setItem('calysnet_demo_listings', JSON.stringify(items)); }

function t(key){ return (TEXT[language] && TEXT[language][key]) || TEXT.ru[key] || key; }

function setMode(mode){ document.getElementById('filter').value=mode; document.getElementById('kind').value=mode; updateWants(); render(); document.getElementById('listingForm').scrollIntoView({behavior:'smooth',block:'start'}); }

function updateWants(){ const el=document.getElementById('wants'); const exchange=document.getElementById('kind').value==='exchange'; el.disabled=!exchange; el.placeholder=t('wants'); if(!exchange) el.value=''; }

function applyLanguage(){

document.documentElement.lang=language==='tk'?'tk':'ru';

for(const el of document.querySelectorAll('[data-i18n]')) el.textContent=t(el.dataset.i18n);

document.getElementById('tagline').textContent=t('tagline');

document.getElementById('search').placeholder=t('search');

document.getElementById('filter').options[0].textContent=t('all');

document.getElementById('searchButton').textContent=t('find');

document.getElementById('formTitle').textContent=t('formTitle');

document.getElementById('title').placeholder=t('title');

document.getElementById('description').placeholder=t('description');

document.getElementById('category').placeholder=t('category');

document.getElementById('city').placeholder=t('city');

document.getElementById('submitButton').textContent=t('submit');

document.getElementById('demoNote').textContent=t('demo');

document.getElementById('catalogTitle').textContent=t('catalog');

document.getElementById('statusWarning').textContent=t('warning');

document.getElementById('kind').options[0].textContent=t('exchange');

document.getElementById('kind').options[1].textContent=t('free');

document.getElementById('kind').options[2].textContent=t('service');

updateWants(); render();

}

function render(){

const query=document.getElementById('search').value.trim().toLocaleLowerCase();

const filter=document.getElementById('filter').value;

const items=getItems().filter(x => (!filter || x.kind===filter) && (!query || [x.title,x.description,x.category,x.city,x.wants].join(' ').toLocaleLowerCase().includes(query)));

const box=document.getElementById('results'); box.replaceChildren();

if(!items.length){ const empty=document.createElement('div'); empty.className='empty'; empty.textContent=t('empty'); box.appendChild(empty); return; }

[...items].reverse().forEach(item=>{

const el=document.createElement('article'); el.className='listing';

const h=document.createElement('h3'); h.textContent=item.title;

const pill=document.createElement('span'); pill.className='pill'; pill.textContent=t(item.kind);

const description=document.createElement('p'); description.textContent=item.description;

const meta=document.createElement('p'); meta.className='muted';

meta.textContent=[item.category,item.city,item.kind==='exchange'&&item.wants?(language==='ru'?'Хочу взамен: ':'Almak isleýän zadym: ')+item.wants:'',item.sample?(language==='ru'?'Пример':'Mysal'):''].filter(Boolean).join(' • ');

const btn=document.createElement('button'); btn.className='secondary'; btn.textContent=item.kind==='free'?t('requestFree'):item.kind==='exchange'?t('offer'):t('contact');

btn.addEventListener('click',()=>alert(t('requestDemo')));

el.append(h,pill,description,meta,btn); box.appendChild(el);

});

}

document.getElementById('searchButton').addEventListener('click',render);

document.getElementById('search').addEventListener('keydown',e=>{if(e.key==='Enter'){e.preventDefault();render();}});

document.getElementById('filter').addEventListener('change',render);

document.getElementById('kind').addEventListener('change',updateWants);

document.querySelectorAll('[data-mode]').forEach(btn=>btn.addEventListener('click',()=>setMode(btn.dataset.mode)));

document.getElementById('language').addEventListener('change',e=>{language=e.target.value;applyLanguage();});

document.getElementById('listingForm').addEventListener('submit',e=>{

e.preventDefault(); const required=['title','description','category','city'];

if(required.some(id=>!document.getElementById(id).value.trim())){alert(t('required'));return;}

const kind=document.getElementById('kind').value;

const item={id:'local-'+Date.now(),title:document.getElementById('title').value.trim(),description:document.getElementById('description').value.trim(),category:document.getElementById('category').value.trim(),city:document.getElementById('city').value.trim(),kind,wants:kind==='exchange'?document.getElementById('wants').value.trim():'',created_at:new Date().toISOString(),sample:false};

const items=getItems(); items.push(item); storeItems(items); e.target.reset(); updateWants(); render(); alert(t('saved'));

});

applyLanguage();

</script>

</body>

</html>

# Приложение E. Конфигурация Android-сборки

## package.json

{

"name": "calysnet-global",

"version": "1.0.0",

"private": true,

"description": "Çalyşnet Global bilingual web prototype and Android wrapper source",

"scripts": {

"android:add": "cap add android",

"android:sync": "cap sync android",

"android:open": "cap open android"

},

"dependencies": {

"@capacitor/android": "^8.0.0",

"@capacitor/core": "^8.0.0"

},

"devDependencies": {

"@capacitor/cli": "^8.0.0",

"typescript": "^5.7.0"

}

}

## capacitor.config.ts

import type { CapacitorConfig } from '@capacitor/cli';

const config: CapacitorConfig = {

appId: 'com.calysnet.global',

appName: 'Çalyşnet Global',

webDir: 'web',

bundledWebRuntime: false,

server: { androidScheme: 'https' }

};

export default config;

## .github/workflows/android-apk.yml

name: Build Android debug APK

on:

workflow_dispatch:

push:

paths:

- 'web/**'

- 'capacitor.config.ts'

- 'package.json'

- '.github/workflows/android-apk.yml'

jobs:

build-debug-apk:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout

uses: actions/checkout@v4

- name: Setup Node.js

uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: '22'

cache: 'npm'

- name: Setup Java

uses: actions/setup-java@v4

with:

distribution: temurin

java-version: '21'

- name: Install Node dependencies

run: npm install

- name: Generate native Android wrapper

run: npx cap add android

- name: Sync web assets to Android

run: npx cap sync android

- name: Assemble debug APK

run: cd android && chmod +x gradlew && ./gradlew assembleDebug

- name: Calculate SHA-256

run: sha256sum android/app/build/outputs/apk/debug/*.apk

- name: Upload debug APK artifact

uses: actions/upload-artifact@v4

with:

name: calysnet-debug-apk

path: android/app/build/outputs/apk/debug/*.apk

if-no-files-found: error

## Dockerfile

FROM python:3.12-slim

ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 PYTHONUNBUFFERED=1

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY app ./app

COPY sql ./sql

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

## docker-compose.yml

services:

db:

image: postgres:18

environment:

POSTGRES_DB: calysnet

POSTGRES_USER: calysnet

POSTGRES_PASSWORD: local-development-only-change-me

volumes:

- pgdata:/var/lib/postgresql/data

healthcheck:

test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U calysnet -d calysnet"]

interval: 5s

timeout: 3s

retries: 20

api:

build: .

depends_on:

db:

condition: service_healthy

environment:

APP_NAME: Çalyşnet Global

ENVIRONMENT: development

DATABASE_URL: postgresql+psycopg://calysnet:local-development-only-change-me@db:5432/calysnet

SECRET_KEY: ${SECRET_KEY:-local-only-change-before-deploying}

AUTO_CREATE_TABLES: "true"

CORS_ORIGINS: http://localhost:3000,http://127.0.0.1:8000

ports:

- "8000:8000"

volumes:

pgdata:

## requirements.txt

fastapi>=0.115,<1.0

uvicorn[standard]>=0.30,<1.0

SQLAlchemy>=2.0,<3.0

psycopg[binary]>=3.2,<4.0

pydantic[email]>=2.8,<3.0

PyJWT>=2.9,<3.0

pwdlib[argon2]>=0.2,<1.0

pytest>=8.0,<9.0

httpx>=0.27,<1.0

## .env.example

APP_NAME=Çalyşnet Global

ENVIRONMENT=development

DATABASE_URL=sqlite:///./calysnet.db

SECRET_KEY=replace-with-a-long-random-secret-before-deploying

TOKEN_MINUTES=60

AUTO_CREATE_TABLES=true

CORS_ORIGINS=http://localhost:3000,http://127.0.0.1:8000

# For production, use a managed PostgreSQL database URL and a secret manager.

# Заключение

Документы сведены в единую модель. Основной принцип Çalyşnet Global сохранён: бесплатное получение не требует обмена. Самый безопасный путь — сначала подтвердить реальную пользу в одном локальном пилоте, затем интегрировать web и API, закрыть базовые риски, собрать APK через проверяемую сборку и тестировать на настоящем телефоне. Следующий критерий готовности — не длина документа, а прошедшие тесты, восстановление базы, работающее соединение UI/API и успешно установленный APK.